| TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bộ môn: Công nghệ phần mềm Môn học: Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2026 |
| --- | --- |

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1

Nhóm 09

## I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 21/8/2026

- Hình thức/Địa điểm: Trực tiếp tại Thư viện tầng 4

## II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

| STT | Họ và tên | Vai trò | Tình trạng tham dự |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thái Hoàng Minh | Team Lead | ☒ Có mặt |
| 2 | Lâm Hoài An | QA / Security & Data Specialist | ☒ Có mặt |
| 3 | Võ Trường Hải | DevOps / Cloud Engineer | ☒ Có mặt |
| 4 | Lê Phước Hào | Backend Developers | ☒ Có mặt |
| 5 | Nguyễn Phúc Khang | Frontend / Mobile Developers | ☒ Có mặt |
| 6 | Nguyễn Thành Luân | DevOps / Cloud Engineer | ☒ Có mặt |
| 7 | Phạm Lư Gia Quân | Backend Developers | ☒ Có mặt |
| 8 | Phan Minh Trí | Backend Developers | ☒ Có mặt |
| 9 | Châu Minh Tuệ | Frontend / Mobile Developers | ☒ Có mặt |

## III. MỤC TIÊU CUỘC HỌP

- Thảo luận và chốt ý tưởng đề tài ứng dụng công nghệ mới trong phát triển phần mềm.

- Phân công công việc và thiết lập mốc tiến độ (deadline) hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc Tuần 1.

- Hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện.

## IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thảo luận & đánh giá ý tưởng đề tài

- Ý tưởng 1 (Trưởng nhóm đề xuất):

Tên ý tưởng: Xác định đề tài và hướng giải quyết công việc.

Mục đích: Hoàn thành các công việc sau:

– Phân bổ đầy đủ các vị trí thành viên trong nhóm: Frontend / Mobile Developers, Backend Developers, DevOps / Cloud Engineer, và QA / Security & Data Specialist.

– Thiết lập Repository: nhóm tạo tổ chức trên GitHub/GitLab, thêm đầy đủ thành viên và phân quyền.

– Khảo sát & phân tích nghiệp vụ: dựa trên phân hệ được phân công, các thành viên đọc tài liệu quy chế đào tạo sau đại học để bóc tách yêu cầu thành danh sách yêu cầu, thiết kế mô tả hệ thống tương lai.

- Ý tưởng 2 (Thành viên khác đề xuất): Không có ý tưởng khác được đề xuất trong buổi họp này.

- Kết luận cuộc họp: Đạt kỳ vọng đề ra.

2. Phân công công việc

| STT | Người thực hiện | Nhiệm vụ được giao | Sản phẩm bàn giao (Deliverable) | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thái Hoàng Minh | Tổng hợp tài liệu SRS; xây dựng sơ đồ Use Case tổng thể (All Actors) và quản lý Backlog yêu cầu. | Tài liệu SRS hoàn chỉnh, Sơ đồ Use Case Diagram tổng quan. | 23h59 – 21/8 |
| 2 | Lâm Hoài An | Bóc tách danh mục dữ liệu từ quy chế (Bảng điểm, Quyết định, Báo cáo); thiết kế Sơ đồ ERD khái niệm; phân tích rủi ro bảo mật dữ liệu cá nhân/điểm số. | Sơ đồ CSDL Khái niệm (Conceptual ERD) & Bảng Phân tích Rủi ro Bảo mật; slide PPT trình bày. | SRS/ERD: 23h59 – 21/8 PPT: 20h00 – 23/8 |
| 3 | Võ Trường Hải | Khảo sát yêu cầu lưu trữ hồ sơ/luận văn dung lượng lớn, giải pháp chịu tải cao tại thời điểm đăng ký môn; thiết kế kiến trúc hạ tầng Cloud. | Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram) & Giải pháp lưu trữ File. | 23h59 – 21/8 |
| 4 | Lê Phước Hào | Bóc tách cơ chế phân quyền đặc thù SĐH (RBAC: Học viên, GVHD, GVPB, Trưởng Khoa, Phòng Đào tạo); xác định yêu cầu phi chức năng (NFRs). | Mô hình Phân quyền & Sơ đồ Kiến trúc To-Be. | 23h59 – 21/8 |
| 5 | Nguyễn Phúc Khang | Bóc tách luồng nghiệp vụ Học viên SĐH (theo dõi tiến độ luận văn, đăng ký môn, tra cứu văn bằng, nhận thông báo); khảo sát trải nghiệm Mobile. | Bản phác thảo giao diện App Mobile, kèm giải thích chức năng các nút và ô nhập liệu. | 23h59 – 21/8 |
| 6 | Nguyễn Thành Luân | Phân tích yêu cầu về quy trình vận hành, an toàn mã nguồn; lập quy chuẩn quản lý repo, branching strategy và quy trình CI/CD dự kiến. | Tài liệu Quy chuẩn Kỹ thuật; sơ đồ luồng dữ liệu (VD: Học viên nộp bài → Lưu trữ → GV chấm điểm). | 23h59 – 21/8 |
| 7 | Phạm Lư Gia Quân | Phân tích Phân hệ 1: Quy chế Tuyển sinh, Khung chương trình đào tạo tín chỉ/niên chế, Quy định Đăng ký học phần & Thang điểm. | Sơ đồ quy trình BPMN & Danh sách User Stories Phân hệ 1. | 23h59 – 21/8 |
| 8 | Phan Minh Trí | Phân tích Phân hệ 2: Quy chế Giao đề tài luận văn, Phân công GVHD, Thành lập Hội đồng đánh giá, Bảo lưu/Gia hạn & Xét tốt nghiệp. | Sơ đồ quy trình BPMN & Danh sách User Stories Phân hệ 2. | 23h59 – 21/8 |
| 9 | Châu Minh Tuệ | Bóc tách luồng nghiệp vụ Cán bộ Quản lý & Giảng viên (phê duyệt đề tài, nhập điểm, tạo hội đồng); khảo sát yêu cầu giao diện Web. | Bản phác thảo khung xương Web (Admin/giảng viên), kèm giải thích chức năng các nút và ô nhập liệu. | 23h59 – 21/8 |

## V. KẾT LUẬN & KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

- Toàn bộ thành viên cam kết hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao trên bảng phân công.

- Cuộc họp tiếp theo dự kiến vào lúc: …giờ…, ngày …/…/2026, qua Google Meet.

Cuộc họp hiện tại kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

| THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký và ghi rõ họ tên) Lâm Hoài An | TRƯỞNG NHÓM (Ký và ghi rõ họ tên) Thái Hoàng Minh |
| --- | --- |